Memorandum of Understanding

Pada hari ini, tanggal sebagaimana tercantum pada halaman penandatanganan, telah disepakati Memorandum of Understanding oleh dan antara:

| PIHAK PERTAMA |  |
| --- | --- |
| Nama | Openscopelabs |
| Alamat | .................................................................................................................. |
| No. Telepon | .................................................................................................................. |
| Email | .................................................................................................................. |
| Diwakili oleh | .................................................................................................................. |

| PIHAK KEDUA |  |
| --- | --- |
| Nama | Cakra Inteligence |
| Alamat | .................................................................................................................. |
| No. Telepon | .................................................................................................................. |
| Email | .................................................................................................................. |
| Diwakili oleh | I Komang Ari Mogi |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak".

Pasal 1. Latar Belakang dan Tujuan

1.1. PIHAK KEDUA membutuhkan pengembangan platform perangkat lunak berbasis web bernama "Project Tracking & Intelligence Platform" yang berfungsi untuk mendukung operasi pelacakan, pencarian, komunikasi, monitoring, dan analisis data pada wilayah atau area tertentu.

1.2. PIHAK PERTAMA memiliki kompetensi dan kapasitas teknis untuk merancang, mengembangkan, dan men-deploy platform dimaksud.

1.3. Para Pihak sepakat untuk menjalin kerja sama pengembangan perangkat lunak sesuai ketentuan yang diatur dalam Memorandum of Understanding ini beserta seluruh lampirannya.

Pasal 2. Ruang Lingkup Pekerjaan

2.1. Ruang lingkup pekerjaan secara rinci diatur dalam Statement of Work (SOW) Nomor SOW/OSL/DLA/2026-001 yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Memorandum of Understanding ini.

2.2. Secara garis besar, pekerjaan meliputi:

- Pengembangan platform web dengan fitur pelacakan GPS real-time dan dashboard peta multi-layer.

- Pengembangan sistem komunikasi real-time.

- Pengembangan asisten kecerdasan buatan (AI) dengan kemampuan RAG dan prediksi pergerakan dasar.

- Sistem ekstraksi dan indexing dokumen

- Integrasi aliran video CCTV dan drone pada peta. (Drone ini perlu alat tambahan seperti Rasberry PI dan kita perlu coba-coba dulu jadi paling nanti experimental fitur yang drone)

- Pemetaan informasi pada peta secara dua arah dan realtime baik gambar, suara, foto, video, teks

- Pemetaan data telekomunikasi geospasial (Apakah ini mapping geospasial untuk available device yang lagi konek ke app nya?)

- Penggunaan peta 3D dan Tilted View (Ini untuk keseluruhan atau bagaimana ya om? Atau bagian tertentu saja)

- Integrasi data peta topografi, ketinggian, cuaca dan meteorologi 
Sample image:

- Integrasi saluran radio komunikasi HT atau bentuk alat komunikasi berbasis sinyal lainnya (ini kita perlu resource untuk testing (HT), kalau radio apakah ada resourcenya?)

- Pemetaan peta terkustomisasi oleh user dengan bentuk dasar dan skala karvak yang ditentukan

- Auto Alert dan Integrasi data Google Maps dan analitik kepadatan kendaraan (Tim Data Cakra yang menyediakan modelnya)

- Auto Alert dan Integrasi sistem deteksi kerumunan masa, kepadatan kendaraan dengan Computer Vision (Tim Data Cakra yang menyediakan modelnya)

- Visualisasi proyeksi dan probabilitas posisi entitas

- Deployment sistem ke server produksi milik PIHAK KEDUA.

2.3. Spesifikasi teknis sistem diatur dalam Solutions Design Document (SDD) yang juga merupakan lampiran dari Memorandum of Understanding ini.

2.4. Pekerjaan yang tidak tercantum dalam SOW dianggap berada di luar ruang lingkup dan tunduk pada prosedur Perubahan Scope sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

Pasal 3. Jangka Waktu

3.1. Masa pengerjaan proyek adalah 4 (empat) bulan kalender, terhitung sejak Memorandum of Understanding ini ditandatangani dan pembayaran Termin 1 diterima oleh PIHAK PERTAMA.

3.2. Pengerjaan dibagi menjadi 4 (empat) fase sebagaimana dirinci dalam SOW.

3.3. Memorandum of Understanding ini berlaku selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal penandatanganan, mencakup masa pengerjaan dan periode garansi.

3.4. Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan atas kesepakatan tertulis Para Pihak.

Pasal 4. Nilai Kontrak dan Pembayaran

4.1. Total biaya pengembangan yang disepakati adalah sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

4.2. Nilai tersebut merupakan biaya jasa pengembangan perangkat lunak yang mencakup perancangan, pengembangan, pengujian, dan deployment.

4.3. Skema pembayaran disepakati sebagai berikut:

| Termin | Waktu Pembayaran | Persentase | Nominal |
| --- | --- | --- | --- |
| Termin 1 | Penandatanganan MOU | 30% | Rp 18.000.000 |
| Termin 2 | Penyelesaian Fase 1 | 25% | Rp 15.000.000 |
| Termin 3 | Penyelesaian Fase 2 | 25% | Rp 15.000.000 |
| Termin 4 | Serah terima akhir | 20% | Rp 12.000.000 |

4.4. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

4.5. Jatuh tempo pembayaran adalah 7 (tujuh) hari kalender setelah penerbitan invoice.

4.6. Apabila PIHAK KEDUA terlambat melakukan pembayaran melebihi 14 (empat belas) hari kalender dari jatuh tempo, PIHAK PERTAMA berhak menghentikan sementara seluruh pekerjaan hingga pembayaran diterima. Timeline proyek akan disesuaikan sesuai durasi keterlambatan.

4.7. Biaya-biaya berikut tidak termasuk dalam nilai kontrak dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- Biaya server dan hosting, baik untuk pengembangan maupun produksi.

- Biaya berlangganan layanan API pihak ketiga.

- Biaya pengadaan perangkat keras (drone, kamera CCTV, perangkat GPS, dan lain-lain).

- Biaya domain dan sertifikat SSL

- Biaya internet dan infrastruktur jaringan baik untuk pengembangan atau produksi.

Pasal 5. Hak dan Kewajiban

5.1. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- Melaksanakan pekerjaan sesuai ruang lingkup yang tertuang dalam SOW.

- Menyerahkan deliverables sesuai timeline yang disepakati.

- Melakukan presentasi hasil kerja di setiap pencapaian milestone.

- Memberikan laporan kemajuan pekerjaan secara berkala, minimal 1 (satu) kali per 2 (dua) minggu.

- Memperbaiki cacat perangkat lunak selama masa pengembangan dan garansi.

- Menyerahkan kode sumber dan dokumentasi teknis.

- Melakukan deployment ke server milik PIHAK KEDUA.

5.2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- Melakukan pembayaran sesuai jadwal yang disepakati.

- Menyediakan server untuk keperluan pengembangan dan produksi.

- Menyediakan akses ke perangkat keras (CCTV, drone) untuk keperluan integrasi.

- Menyediakan dan menanggung biaya layanan API pihak ketiga yang dibutuhkan.

- Menunjuk 1 (satu) orang sebagai penanggung jawab (Person in Charge).

- Memberikan persetujuan atau umpan balik dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah presentasi milestone.

- Menyediakan materi dan konten untuk basis pengetahuan AI.

5.3. Hak PIHAK PERTAMA

- Menerima pembayaran sesuai jadwal yang disepakati.

- Menghentikan sementara pekerjaan apabila pembayaran terlambat melebihi 14 hari kalender.

- Menolak permintaan yang berada di luar ruang lingkup SOW tanpa melalui prosedur Perubahan Scope.

- Mencantumkan proyek dalam portofolio tanpa mengungkapkan informasi sensitif.

5.4. Hak PIHAK KEDUA

- Menerima deliverables sesuai SOW.

- Mendapatkan presentasi dan laporan kemajuan secara berkala.

- Mengajukan umpan balik dan revisi yang masih berada dalam ruang lingkup SOW.

- Memperoleh kode sumber dan hak kepemilikan penuh setelah pembayaran dilunasi.

- Pengajuan perubahan scope untuk penambahan fitur minor dapat dilakukan selama masa pengembangan berlangsung, dengan ketentuan tidak mengubah alur proses bisnis utama aplikasi, diajukan paling lambat pada akhir bulan ke-2, dan disetujui bersama oleh tim pengembang serta stakeholder.

Pasal 6. Hak Kekayaan Intelektual

6.1. Seluruh kode sumber yang dikembangkan dalam proyek ini menjadi milik PIHAK KEDUA setelah seluruh pembayaran pertermin dilunasi.

6.2. PIHAK KEDUA berhak memodifikasi, mengembangkan, dan menggunakan kode sumber tersebut.

6.3. Komponen perangkat lunak sumber terbuka (open-source) yang digunakan tunduk pada lisensi masing-masing. PIHAK PERTAMA akan mendokumentasikan seluruh dependensi beserta lisensinya.

6.4. PIHAK PERTAMA berhak mencantumkan proyek ini dalam portofolio tanpa mengungkapkan informasi sensitif milik PIHAK KEDUA.

6.5. Selama pembayaran belum dilunasi per termin, kode sumber tetap menjadi milik PIHAK PERTAMA dan tidak wajib diserahkan.

Pasal 7. Perubahan Ruang Lingkup

7.1. Setiap permintaan perubahan atau penambahan fitur yang berada di luar SOW wajib diajukan secara tertulis.

7.2. Prosedur perubahan ruang lingkup:

- PIHAK KEDUA mengajukan permintaan perubahan secara tertulis.

- PIHAK PERTAMA melakukan analisis dampak dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

- PIHAK PERTAMA menyampaikan estimasi biaya tambahan dan dampak terhadap timeline.

- Biaya tambahan dihitung berdasarkan tarif Rp750.000,-/orang x hari pengerjaan.

7.3. PIHAK PERTAMA berhak menolak permintaan perubahan yang berdampak signifikan terhadap arsitektur sistem atau memerlukan kompetensi di luar kapasitas tim.

Pasal 8. Kerahasiaan

8.1. Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh selama kerja sama.

8.2. Kewajiban kerahasiaan berlaku selamanya.

Pasal 9. Keadaan Kahar (Force Majeure)

9.1. Keadaan Kahar meliputi namun tidak terbatas pada: bencana alam, pandemi, kebijakan pemerintah yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan, perang atau kerusuhan, serta kerusakan infrastruktur internet nasional.

9.2. Pihak yang terdampak wajib memberitahukan secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.

9.3. Selama Keadaan Kahar berlangsung, kewajiban pihak yang terdampak ditangguhkan tanpa dikenakan sanksi.

9.4. Apabila Keadaan Kahar berlangsung melebihi 60 (enam puluh) hari kalender, masing-masing pihak berhak mengakhiri Memorandum of Understanding ini dengan ketentuan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan tetap dibayarkan secara proporsional.

Pasal 10. Pembatalan dan Pengakhiran

10.1. Pembatalan oleh PIHAK KEDUA

| Waktu Pembatalan | Konsekuensi |
| --- | --- |
| Sebelum Fase 1 dimulai | Pembayaran Termin 1 tidak dapat dikembalikan. |
| Selama Fase 1 berlangsung | Termin 1 ditambah biaya proporsional pekerjaan yang telah diselesaikan. |
| Selama Fase 2 berlangsung | Termin 1 dan 2 ditambah biaya proporsional pekerjaan yang telah diselesaikan. |
| Selama Fase 3–4 | Seluruh pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat dikembalikan. |

10.2. Pembatalan oleh PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA gagal memenuhi kewajiban pembayaran atau menyediakan sumber daya yang menjadi tanggung jawabnya selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender. Pekerjaan yang telah dibayar akan diserahkan; pekerjaan yang belum dibayar tidak wajib diserahkan.

10.3. Pengakhiran Bersama

Para Pihak dapat sepakat secara tertulis untuk mengakhiri kerja sama ini kapan saja dengan ketentuan yang disepakati bersama.

Pasal 11. Penyelesaian Perselisihan

11.1. Segala perselisihan yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

11.2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender, penyelesaian dilanjutkan melalui mediasi.

11.3. Apabila mediasi tidak berhasil, perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah yang ditentukan.

Pasal 12. Ketentuan Penutup

12.1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Memorandum of Understanding ini akan diatur kemudian melalui addendum yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

12.2. Addendum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum of Understanding ini.

12.3. Memorandum of Understanding ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pasal 13. Lampiran

Dokumen-dokumen berikut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum of Understanding ini:

- Lampiran A — Solutions Design Document (SDD) No. SDD/OSL/DLA/2026-001

- Lampiran B — Statement of Work (SOW) No. SOW/OSL/DLA/2026-001

Penandatanganan

Memorandum of Understanding ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Daftar Isi

- Ringkasan Eksekutif

- Arsitektur Sistem

- Arsitektur Tingkat Tinggi

- Tumpukan Teknologi

- Arsitektur Deployment

- Modul dan Fitur Sistem

- Autentikasi dan Manajemen Pengguna

- Dashboard Peta Real-time

- Pelacakan GPS Real-time

- Pengiriman Data Lapangan

- Komunikasi Real-time

- Asisten AI dan RAG

- Prediksi Pergerakan

- Integrasi CCTV

- Integrasi Drone

- Model Data

- Keamanan Sistem

- Persyaratan Non-Fungsional

- Asumsi dan Batasan

- Analisis Risiko

1. Ringkasan Eksekutif

Project Tracking & Intelligence Platform adalah platform perangkat lunak berbasis web yang dirancang untuk mendukung operasi pelacakan, pencarian, komunikasi, monitoring, dan analisis data pada wilayah atau area tertentu. Platform ini mengintegrasikan teknologi pelacakan geolokasi real-time, auto alert, analitik data, peta interaktif multi-layer, analisis berbasis kecerdasan buatan, dan komunikasi terpadu dalam satu antarmuka.

1.1 Tujuan Sistem

- Menyediakan Common Operating Picture (COP) real-time untuk koordinasi operasi pelacakan, pencarian, komunikasi, monitoring, dan analisis data pada wilayah atau area tertentu.

- Melacak posisi seluruh anggota tim lapangan secara real-time pada peta interaktif multi-layer.

- Mengintegrasikan data dari berbagai sumber — GPS, CCTV, dan drone — dalam satu antarmuka terpadu.

- Memanfaatkan kecerdasan buatan untuk analisis terrain, rekomendasi pola pencarian, dan prediksi pergerakan.

- Memfasilitasi komunikasi real-time antar tim lapangan dan pusat kendali.

1.2 Pengguna Sistem

| Peran | Deskripsi | Tingkat Akses |
| --- | --- | --- |
| Admin | Administrator sistem | Penuh — seluruh fitur dan konfigurasi |
| Commander | Koordinator operasi | Dashboard, pelacakan, komunikasi, AI, streaming |
| Field Operator | Anggota tim lapangan | Pengiriman lokasi, komunikasi, pelaporan temuan, AI, Streaming, Pelacakan |
| Viewer | Pemantau dan pemangku kepentingan | Hanya melihat dashboard (baca saja) |

2. Arsitektur Sistem

2.1 Arsitektur Tingkat Tinggi

Sistem dibangun menggunakan arsitektur berlapis (layered architecture) yang terdiri dari lima lapisan utama:

| Lapisan | Komponen | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Lapisan Antarmuka | Dashboard Desktop, Antarmuka Mobile (Web App) | Antarmuka pengguna untuk pusat kendali dan tim lapangan |
| Lapisan API | REST API, WebSocket Server | Routing, autentikasi, dan komunikasi real-time |
| Lapisan Aplikasi | Layanan Autentikasi, Pelacakan, Peta, Komunikasi, AI/RAG, Streaming, Cuaca, Google Maps API, Computer Vision, Visualisasi Rute, rekomendasi area rekayasi cuaca/hujan buatan | Logika bisnis seluruh modul |
| Lapisan Data | PostgreSQL + PostGIS, Redis, Vector Database | Penyimpanan geospasial, cache, dan embedding AI |
| Layanan Eksternal | API Cuaca, Penyedia Tile Peta, API LLM, Aliran CCTV/Drone | Integrasi layanan pihak ketiga |

2.2 Tumpukan Teknologi

| Lapisan | Teknologi | Justifikasi |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React.js + Vite | Performa tinggi, ekosistem matang, berbasis komponen |
| Mesin Peta | Leaflet.js / MapLibre GL | Sumber terbuka, dukungan multi-layer, extensible |
| Backend | Node.js + Express/Fastify (Framework NestJS) | Non-blocking I/O, mendukung komunikasi real-time |
| Real-time | Socket.IO | WebSocket dengan mekanisme fallback, arsitektur berbasis ruang |
| Database | PostgreSQL + PostGIS | Kueri geospasial native, matang, dan reliabel |
| Cache | Redis | Performa in-memory, pub/sub untuk broadcast data |
| AI/LLM | LLM API (Token) | Framework RAG yang fleksibel |
| Penyimpanan Vektor | (Qdrant) | Penyimpanan embedding untuk pencarian pengetahuan |
| Server Media | Node-Media-Server | Relay aliran RTSP/RTMP ke HLS/WebRTC |
| Kontainerisasi | Docker + Docker Compose (Kubernetes dan CI/CD) | Deployment yang reproducible dan terisolasi |

2.3 Arsitektur Deployment

Seluruh komponen di-deploy pada server yang disediakan oleh PIHAK KEDUA menggunakan kontainerisasi Docker dan orkestrasi Kubernetes. Nginx berfungsi sebagai reverse proxy dengan SSL termination.

| Layanan | Kontainer | Port Internal |
| --- | --- | --- |
| Reverse Proxy + SSL | Nginx | 80, 443 |
| Frontend (Statis) | Nginx / Node | 3000 |
| Backend API + WebSocket | Node.js (Typrscript) | 4000 |
| Database | PostgreSQL + PostGIS | 5112 |
| Cache | Redis | 6379 |
| Server Media | Node-Media-Server | 1935, 8000 |

3. Modul dan Fitur Sistem

3.1 Autentikasi dan Manajemen Pengguna

Sistem autentikasi berbasis JWT (JSON Web Token) dengan kontrol akses berbasis peran untuk mengatur hak akses setiap pengguna sesuai perannya dalam operasi.

- Mekanisme login/logout dengan JWT access token dan refresh token.

- Kontrol akses berbasis peran — 4 tingkat akses.

- Manajemen profil pengguna dan pengelolaan sesi.

- Pengamanan kata sandi menggunakan Argon.

3.2 Dashboard Peta Real-time dan Multi-Layer Map

Dashboard peta interaktif sebagai pusat kendali utama operasi. Mendukung pergantian layer peta sesuai kebutuhan analisis.

| Layer | Sumber Data | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Simple Map | OpenStreetMap | Peta dasar: jalan, bangunan, dan landmark |
| Satelit | Mapbox / Esri Satellite / Leaflet | Citra satelit area operasi |
| Topografi | OpenTopoMap | Kontur elevasi — kritis untuk operasi pegunungan |
| Cuaca | OpenWeatherMap | Kondisi cuaca real-time |
| Heat Map | Generated internal | Visualisasi area yang telah pencarian dicakup tim |
| Petir | Blitzortung / OWM | Deteksi aktivitas petir real-time |
| Awan | OpenWeatherMap | Visualisasi tutupan awan |
| Angin | OpenWeatherMap | Visualisasi arah angin |
| Prediksi Cuaca | OpenWeatherMap Forecast | Prakiraan cuaca hingga 5 hari |

Fitur tambahan: Toggle layer, drawing tools, measurement tools, marker clustering dengan karva terkustomisasi, mode layar penuh, dan tema gelap.

3.3 Pelacakan GPS Real-time

Modul pelacakan posisi seluruh anggota tim lapangan secara real-time melalui WebSocket, dengan visualisasi trail dan indikator status pada peta.

- Pelacakan posisi langsung pada peta dengan interval pembaruan 5–30 detik (dapat dikonfigurasi).

- Visualisasi riwayat rute (trail) pergerakan tim.

- Indikator kecepatan, arah, dan ketinggian.

- Peringatan geofencing saat tim keluar dari zona operasi.

- Ekspor data pelacakan dalam format GPX/KML.

3.4 Pengiriman Data Lapangan

Mekanisme pengiriman data dan temuan dari lapangan yang otomatis ditandai pada peta berdasarkan koordinat GPS perangkat pengirim atau berdasarkan input operator pusat operasi.

- Formulir pengiriman: lokasi, foto, video, suara, dan catatan deskriptif.

- Penandaan otomatis pada peta dengan ikon sesuai kategori.

- Kategori: Jejak, Barang, Tanda, Titik Bahaya, Titik Istirahat.

- Integrasi saluran komunikasi radio atau alat komunikasi lain yang digunakan dalam operasi

- Antrean offline — data tersimpan secara lokal dan terkirim otomatis saat koneksi tersedia.

3.5 Komunikasi Real-time

Sistem percakapan teks real-time berbasis ruang untuk koordinasi antar tim.

- Arsitektur berbasis ruang (room-based) — kanal per misi atau per tim.

- Pesan teks real-time melalui WebSocket.

- Berbagi lokasi via percakapan (otomatis ditandai pada peta).

- Berbagi foto dan berkas pendukung.

- Riwayat pesan dengan fitur pencarian.

3.6 Asisten AI dan RAG

Asisten kecerdasan buatan terintegrasi yang menggunakan arsitektur Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk menjawab pertanyaan berdasarkan basis pengetahuan operasi SAR dann bentuk operasi lainnnya.

Sumber basis pengetahuan: prosedur standar operasi SAR, data topografi, panduan survival di lingkungan pegunungan, log operasi sebelumnya, segala dokumen, pesan dan informasi yang dilaporkan, dan data cuaca historis.

Kapabilitas: antarmuka percakapan, kueri data dengan bahasa natural, rekomendasi pola pencarian, analisis risiko area, dan ringkasan status operasi, perkiraan lokasi.

3.7 Prediksi Pergerakan Dasar

Modul prediksi berbasis model statistik dan heuristik untuk memperkirakan kemungkinan lokasi korban.

Parameter input: titik terakhir diketahui (LKP), data terrain, jalur hiking, sumber air, kondisi cuaca, dan profil korban.

Output: peta probabilitas (heat map), rekomendasi area pencarian, estimasi radius jangkauan, dan saran pola pencarian.

3.8 Integrasi Aliran Video CCTV

Modul untuk menampilkan aliran video dari kamera CCTV pada posisi yang sesuai di peta.

- Penandaan kamera pada peta dengan ikon CCTV.

- Aliran video langsung dalam popup atau panel samping.

- Input: aliran RTSP/HLS dari perangkat yang disediakan PIHAK KEDUA.

- Dukungan minimum 4 aliran simultan.

Prasyarat

PIHAK KEDUA menyediakan kamera atau link streaming CCTV yang telah terkoneksi jaringan dan dapat diakses melalui protokol RTSP, HLS, atau format lainnya.

3.9 Integrasi Aliran Video Drone

Modul untuk menampilkan aliran video langsung dari drone pada peta, termasuk pelacakan posisi drone jika data telemetri tersedia.

- Tampilan aliran video drone langsung pada peta.

- Input: aliran RTMP/WebRTC dari drone yang disediakan PIHAK KEDUA.

- Kontrol cctv dan drone jarak jauh (Kita coba dahulu untuk control operration)

- Integrasi berupa stream relay — bukan integrasi SDK vendor spesifik (Ini kita coba buat driver khusus untuk relay untuk drone dulu).

Prasyarat

PIHAK KEDUA menyediakan drone dengan kemampuan streaming langsung (output RTMP/WebRTC).

4. Model Data

| Entitas | Atribut Utama | Relasi |
| --- | --- | --- |
| Users | id, username, email, password_hash, role, is_active | Memiliki: TrackingData, FieldReports, ChatMessages |
| Missions | id, name, description, last_known_position, status | Memiliki: TrackingData, FieldReports, ChatRooms |
| Target |  |  |
| TrackingData | id, user_id, mission_id, position, altitude, speed, heading | Milik: Users, Missions |
| FieldReports | id, user_id, mission_id, location, category, description, attachments | Milik: Users, Missions |
| ChatRooms | id, mission_id, name, type | Milik: Missions; Memiliki: ChatMessages |
| ChatMessages | id, room_id, user_id, content, type, metadata | Milik: ChatRooms, Users |
| StreamSources | id, name, type, stream_url, location, status | Mandiri |

Database menggunakan PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS untuk tipe data geospasial dan kueri spasial.

5. Keamanan Sistem

| Area | Implementasi |
| --- | --- |
| Autentikasi | JWT dengan access + refresh token, argon password hashing |
| Otorisasi | Kontrol akses berbasis peran pada setiap endpoint |
| Transportasi | HTTPS/WSS (enkripsi TLS) untuk seluruh komunikasi |
| Validasi Input | Validasi sisi server, sanitisasi, parameterized queries |
| Proteksi API | Rate limiting dan konfigurasi CORS |
| Akses Streaming | Otorisasi berbasis token untuk akses aliran video |

7. Asumsi dan Batasan

7.1 Asumsi

- Server yang disediakan memiliki spesifikasi minimum: 8 CPU cores, 32 GB RAM, 100 GB SSD (Untuk pengembangan backend), 8 CPU cores, 8 GB RAM, 100 GB SSD (Untuk) pengembangan frontend), 8 CPU cores, 8 GB RAM, 300 GB SSD (Untuk database Khusus), 8 CPU cores, 8 GB RAM, 300 GB SSD (Untuk monitoring tools grafana)

- Server memiliki akses internet stabil untuk koneksi ke layanan API eksternal.

- Perangkat CCTV dan drone yang disediakan telah memiliki kemampuan streaming (RTSP/RTMP/HLS/Protokol lainnya).

- Tim lapangan menggunakan perangkat dengan peramban modern dan modul GPS aktif.

- Koneksi internet di area operasi tersedia minimal pada level 2G/3G/4G/Band Lainnya.

7.2 Batasan

- Platform berupa aplikasi web responsif — bukan aplikasi mobile native.

- Prediksi pergerakan menggunakan model statistik/heuristik — bukan deep learning.

- Integrasi drone terbatas pada stream relay — bukan integrasi SDK vendor.

- Fitur offline terbatas pada antrean pengiriman data.

8. Analisis Risiko

| Risiko | Dampak | Probabilitas | Strategi Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Keterbatasan koneksi internet di area pegunungan | Tinggi | Tinggi | Antrean offline, sinkronisasi otomatis saat koneksi pulih |
| Latensi tinggi pada aliran video | Sedang | Sedang | Adaptive bitrate, fallback ke snapshot |
| Perubahan ruang lingkup di luar kesepakatan | Tinggi | Sedang | Prosedur Perubahan Ruang Lingkup sesuai SOW |
| Spesifikasi server tidak memadai | Tinggi | Rendah | Dokumentasi spesifikasi minimum, pengujian beban |
| Inkompatibilitas protokol CCTV/drone | Sedang | Sedang | Verifikasi kompatibilitas di awal fase integrasi |

Daftar Isi

- Pendahuluan

- Para Pihak

- Ruang Lingkup Pekerjaan

- Pengecualian Ruang Lingkup

- Deliverables

- Timeline dan Milestones

- Pembayaran

- Tanggung Jawab Para Pihak

- Prosedur Perubahan Ruang Lingkup

- Kriteria Penerimaan

- Garansi

- Hak Kekayaan Intelektual

1. Pendahuluan

PIHAK KEDUA membutuhkan pengembangan platform perangkat lunak berbasis web untuk mendukung operasi pelacakan, pencarian, komunikasi, monitoring, dan analisis data pada wilayah atau area tertentu. Platform dimaksud harus mampu menampilkan posisi tim lapangan secara real-time, mengintegrasikan data dari berbagai sumber, serta menyediakan kemampuan analisis berbasis kecerdasan buatan.

Dokumen Statement of Work ini mendefinisikan secara mengikat ruang lingkup pekerjaan, deliverables, timeline, dan ketentuan terkait lainnya. Segala pekerjaan yang tidak tercantum dalam dokumen ini dianggap berada di luar ruang lingkup dan akan dikenakan biaya tambahan melalui prosedur Perubahan Ruang Lingkup sebagaimana diatur pada Bagian 9.

2. Para Pihak

| Pihak | Nama | Peran |
| --- | --- | --- |
| PIHAK PERTAMA | Openscopelabs | Perancangan, pengembangan, dan deployment sistem |
| PIHAK KEDUA | Cakra Inteligence | Pemilik proyek dan penyedia infrastruktur |

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

A. Dashboard Peta Real-time dan Multi-Layer Map

- Dashboard peta interaktif sebagai pusat kendali operasi.

- 8 (delapan) layer peta: Simple Map (OSM), Satelit, Topografi, Cuaca real-time, Heat Map, Petir, Awan, dan Prediksi Cuaca.

- Perangkat menggambar (drawing tools) untuk penandaan area: marker, polyline, polygon, circle, dilengkapi karva terkustomisasi

- Mode layar penuh dan tema gelap untuk pusat kendali.

B. Pelacakan GPS Real-time

- Pelacakan posisi seluruh anggota tim lapangan secara real-time.

- Visualisasi riwayat rute (trail), indikator kecepatan dan arah.

- Interval pembaruan yang dapat dikonfigurasi (5–30 detik).

- Peringatan geofencing dan ekspor data dalam format GPX/KML.

C. Pengiriman Data dari Lapangan

- Formulir pengiriman data berupa lokasi, foto, dan catatan dari perangkat mobile.

- Penandaan otomatis pada peta berdasarkan koordinat GPS perangkat.

- Kategorisasi temuan: jejak, barang, tanda, titik bahaya, dan titik istirahat.

- Antrean offline (offline queue) dengan sinkronisasi otomatis saat koneksi tersedia.

D. Komunikasi Real-time

- Sistem percakapan berbasis ruang (room-based) per misi atau per tim.

- Pesan teks real-time, berbagi lokasi dan foto, video, dan suara

- Integrasi Komunikasi berbasis radio atau alat komunikasi sinyal lainnya

- Riwayat pesan dan fitur pencarian.

E. Asisten AI dan RAG

- Antarmuka percakapan dengan asisten kecerdasan buatan berbasis RAG.

- Basis pengetahuan: prosedur SAR, data terrain, dan panduan survival segala dokumen, pesan dan informasi yang dilaporkan, dan data cuaca historis..

- Kemampuan query data operasi dengan bahasa natural dan rekomendasi pola pencarian.

F. Prediksi Pergerakan Dasar

- Peta probabilitas (heat map) berdasarkan titik terakhir diketahui (last known position).

- Faktor analisis: terrain, jalur, sumber air, cuaca, dan profil korban.

- Rekomendasi area pencarian prioritas dan estimasi radius jangkauan.

G. Integrasi Aliran Video CCTV

- Tampilan aliran video CCTV langsung pada peta dalam bentuk popup atau panel samping.

- Input: aliran RTSP/HLS dari perangkat kamera milik PIHAK KEDUA atau pihak lain yang disediakan PIHAK KEDUA.

- Indikator status per kamera, dukungan minimum 4 aliran simultan.

H. Integrasi Aliran Video Drone

- Tampilan aliran video drone langsung dan pelacakan posisi drone pada peta.

- Input: aliran RTMP/WebRTC dari drone milik PIHAK KEDUA.

- Projeksi camera kepada peta secara realtime

- Kendali drone jarak jauh (Ini mungkin bisa control kamera saja tidak dengan arah terbang drone atau bisa kita ciba dulu)

- Integrasi berupa stream relay — bukan integrasi SDK vendor spesifik. (Ini akan coba kita buatkan driver nya dulu)

I. Aplikasi Web Responsif

- Tampilan desktop: dashboard pusat kendali.

- Tampilan mobile: antarmuka untuk tim lapangan.

- Kompatibel dengan Chrome, Firefox, Safari, dan Edge.

J. Manajemen Pengguna

- Autentikasi berbasis JWT dengan 4 tingkat akses (Admin, Commander, Field Operator, Viewer).

- Kontrol akses berbasis peran (role-based access control).

K. Deployment Produksi

- Deployment ke server PIHAK KEDUA menggunakan Docker dan Kubernetes.

- Konfigurasi Nginx reverse proxy dan SSL/HTTPS.

- Pengaturan monitoring dan logging dasar.

4. Pengecualian Ruang Lingkup

Item-item berikut secara tegas tidak termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan dan biaya yang disepakati:

| No | Item | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pengadaan perangkat keras | Drone, kamera CCTV, server fisik, perangkat GPS |
| 2 | Biaya server dan hosting | Biaya operasional bulanan/tahunan |
| 3 | Biaya layanan API pihak ketiga | LLM API, layanan peta, API cuaca |
| 4 | Aplikasi mobile native | Aplikasi iOS dan Android native |
| 5 | Integrasi SDK drone | Integrasi SDK vendor spesifik (DJI, Parrot, dll) |
| 6 | Instalasi perangkat keras | Instalasi dan konfigurasi fisik CCTV/drone |
| 7 | Mode offline penuh | Hanya antrean data submission secara offline |
| 8 | Pelatihan model AI kustom | Pelatihan model deep learning kustom |
| 9 | Migrasi data | Migrasi data dari sistem yang sudah ada |
| 10 | Pemeliharaan pasca-produksi | Perbaikan dan pembaruan setelah masa garansi |
| 11 | Pelatihan pengguna | Pelatihan pengoperasian sistem untuk pengguna akhir |
| 12 | Dokumentasi pengguna | Buku panduan operasional pengguna |
| 13 | Pengujian keamanan | Audit keamanan (penetration testing) oleh pihak ketiga |

5. Deliverables

| No | Deliverable | Format |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kode sumber lengkap | Git repository |
| 2 | Dokumentasi teknis (README, dokumentasi API) | Markdown, Postman, OpenAPI V3 |
| 3 | Skema database dan skrip migrasi | SQL / ORM migration |
| 4 | Konfigurasi deployment (Docker Compose dan Kubernetes) | YAML |
| 5 | Sistem ter-deploy dan berjalan di server PIHAK KEDUA | Running application |
| 6 | Panduan konfigurasi environment | Markdown |

6. Timeline dan Milestones

Total durasi: 4 (empat) bulan  —  Estimasi mulai: Mei 2026  —  Estimasi selesai: Agustus 2026

| Fase | Periode | Ruang Lingkup | Milestone |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Platform Inti | Bulan 1 | Infrastruktur, autentikasi, dashboard peta multi-layer, pelacakan GPS dan Geolokasi, pengiriman data lapangan | Demonstrasi: peta interaktif dengan pelacakan GPS berfungsi |
| Fase 2 Komunikasi | Bulan 2 | Percakapan real-time, layer cuaca dan overlay, heat map, prediksi cuaca | Demonstrasi: sistem percakapan dan seluruh layer peta berfungsi |
| Fase 3 Intelijen | Bulan 3 | Asisten AI dan RAG, prediksi pergerakan dasar | Demonstrasi: asisten AI berfungsi dengan basis pengetahuan |
| Fase 4 Integrasi & Deploy | Bulan 4 | Integrasi CCTV dan drone, deployment produksi, pengujian | Serah terima: sistem siap produksi |

Setiap akhir fase dilaksanakan demonstrasi hasil kerja. PIHAK KEDUA memiliki waktu 5 (lima) hari kerja setelah demonstrasi untuk menyampaikan umpan balik. Umpan balik yang berada dalam ruang lingkup SOW akan ditindaklanjuti; umpan balik di luar ruang lingkup akan mengikuti prosedur Perubahan Ruang Lingkup.

7. Pembayaran

Total nilai kontrak: Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), merupakan biaya jasa pengembangan perangkat lunak. Seluruh biaya infrastruktur, server, layanan API pihak ketiga, dan perangkat keras menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

| Termin | Waktu Pembayaran | Persentase | Nominal | Kondisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin 1 | Penandatanganan kontrak | 30% | Rp 18.000.000 | Sebelum pekerjaan dimulai |
| Termin 2 | Penyelesaian Fase 1 | 25% | Rp 15.000.000 | Demonstrasi dan persetujuan milestone 1 |
| Termin 3 | Penyelesaian Fase 2 | 25% | Rp 15.000.000 | Demonstrasi dan persetujuan milestone 2 |
| Termin 4 | Serah terima akhir | 20% | Rp 12.000.000 | Serah terima dan penerimaan |

Pembayaran dilakukan via transfer bank. Jatuh tempo: 7 hari kalender setelah penerbitan invoice. Keterlambatan melebihi 14 hari kalender memberikan hak kepada PIHAK PERTAMA untuk menghentikan sementara seluruh pekerjaan.

8. Tanggung Jawab Para Pihak

8.1 PIHAK PERTAMA (Openscopelabs)

- Merancang dan mengembangkan seluruh fitur sesuai ruang lingkup SOW.

- Menyerahkan deliverables sesuai timeline.

- Melaksanakan demonstrasi di setiap pencapaian milestone.

- Memperbaiki cacat perangkat lunak selama masa pengembangan dan garansi.

- Menyerahkan kode sumber dan dokumentasi teknis.

- Melakukan deployment ke server PIHAK KEDUA ketika pembayaran termin telah terpenuhi.

8.2 PIHAK KEDUA (Datalink Analysis)

- Melakukan pembayaran sesuai jadwal yang disepakati.

- Menyediakan server untuk pengembangan dan produksi.

- Menyediakan akses ke perangkat keras (CCTV, drone) untuk keperluan integrasi.

- Menyediakan dan menanggung biaya layanan API pihak ketiga.

- Menunjuk 1 (satu) penanggung jawab (Person in Charge).

- Memberikan umpan balik atau persetujuan dalam 5 hari kerja setelah demonstrasi.

- Menyediakan materi untuk basis pengetahuan AI.

9. Prosedur Perubahan Ruang Lingkup

Setiap permintaan perubahan atau penambahan fitur di luar SOW ini wajib melalui prosedur berikut:

- PIHAK KEDUA mengajukan permintaan perubahan secara tertulis.

- PIHAK PERTAMA melakukan analisis dampak dalam 3 (tiga) hari kerja.

- PIHAK PERTAMA menyampaikan estimasi biaya tambahan dan dampak terhadap timeline.

- Biaya tambahan dihitung berdasarkan tarif Rp 750.000,-/orang x hari kerja.

- Pekerjaan tambahan dimulai setelah addendum SOW ditandatangani oleh Para Pihak.

10. Kriteria Penerimaan

Fase 1 — Platform Inti

- Pengguna dapat masuk sesuai peran yang ditetapkan.

- Peta interaktif menampilkan minimal 3 layer.

- Pelacakan GPS menampilkan posisi real-time minimal 2 perangkat.

- Pengiriman data lapangan berhasil ditandai pada peta.

Fase 2 — Komunikasi

- Percakapan real-time berfungsi antar 2 pengguna atau lebih.

- Layer cuaca, awan, dan petir tampil pada peta.

- Heat map menampilkan area cakupan pencarian.

Fase 3 — Intelijen

- Asisten AI merespons pertanyaan terkait operasi pencarian.

- Peta prediksi muncul berdasarkan masukan titik terakhir diketahui.

Fase 4 — Integrasi dan Deployment

- Aliran video CCTV dan drone tampil pada peta.

- Sistem berjalan di server produksi PIHAK KEDUA.

- Seluruh fitur berfungsi di peramban desktop dan mobile.

Pengujian Penerimaan: Dilaksanakan selama 5 hari kerja setelah serah terima. Cacat yang termasuk dalam ruang lingkup diperbaiki dalam 10 hari kerja. Setelah penerimaan ditandatangani, proyek dinyatakan selesai.

11. Garansi

| Aspek | Ketentuan |
| --- | --- |
| Periode | 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan penerimaan |
| Cakupan | Perbaikan cacat perangkat lunak untuk fitur sesuai ruang lingkup |
| Tidak termasuk | Fitur baru, perubahan desain, masalah infrastruktur server |
| Pemeliharaan lanjutan | Tersedia melalui kontrak terpisah |

12. Hak Kekayaan Intelektual

- Kode sumber menjadi milik PIHAK KEDUA setelah seluruh pembayaran per termin dilunasi. (Deliverable per termin)

- PIHAK KEDUA berhak memodifikasi dan mengembangkan kode sumber sesuai dengan pembayaran termin.

- Komponen sumber terbuka mengikuti lisensi masing-masing.

- PIHAK PERTAMA berhak mencantumkan proyek dalam portofolio tanpa informasi sensitif.

- Selama pembayaran belum lunas, kode sumber tetap menjadi milik PIHAK PERTAMA.